# Historias de usuario y planificación Scrum de la aplicación móvil AcaPlan

## UNAN Managua CUR Chontales

Actualizado para aplicación móvil · 8 de octubre de 2026

Esta planificación adapta AcaPlan a una aplicación móvil multiplataforma para Android e iOS y al proceso académico acordado: asignación de docentes y necesidades, restricciones autorizadas, borradores, revisión semanal y publicación. Mantiene 21 historias activas y seis sprints propuestos. Las pantallas priorizan interacción táctil, lectura accesible, formularios claros en pantallas pequeñas y estados visibles de carga, error y reintento.

Se mantienen las fusiones H01+H02+H04 en acceso y H16+H21+H22 en edición y generación. La consulta sin conexión y la pantalla de auditoría quedan fuera de la primera entrega; la app requiere conexión y no sincroniza horarios offline. El texto de origen menciona 26 historias y también lista H27–H37 como retiradas; confirmar la trazabilidad de ese tramo. Se conservan los IDs activos y esta actualización no declara historias terminadas.

La app usa Expo SDK 54, React Native 0.81.5, TypeScript y Expo Router; Supabase autentica y proporciona datos compartidos. Las operaciones sensibles y la generación se validan en servicios confiables del servidor; las claves privadas no se incluyen en el cliente. Las versiones mínimas de Android/iOS y el canal de distribución se definirán antes del lanzamiento.

## Alcance y reglas confirmadas

Se incluyen los grupos de los seis horarios actuales, salvo Boaco o UNICAM. El horario semanal se repite durante el semestre. Matutino y vespertino usan por defecto dos sesiones semanales de 90 minutos por asignatura; la unidad académica es de 45 minutos. Encuentros usa sesiones de 60 minutos y viernes pertenece a esa modalidad. Salud admite distribuciones y cuadrículas autorizadas; nocturno no tiene receso.

Si un docente no comunica restricciones, no se bloquea por disponibilidad pendiente. Los recesos se aplican por cuadrícula. Deben evitarse huecos internos de estudiantes; terminar antes sí es admisible. Todos los docentes indicados en una misma clase quedan ocupados en ese intervalo; la organización de mentorías y equipos se recibe ya resuelta. Un movimiento autorizado nunca anula una restricción.

Quedan fuera matrícula individual, calificaciones, comentarios internos de docentes, escenarios A y B obligatorios, generación de UNICAM y consulta offline. Sin conexión, la app informa el estado y permite reintentar sin mostrar datos locales como actuales. El motor de generación no queda condicionado a un proveedor de IA. Inventario, cantidades por grupo y sedes reales son necesarios para generar, pero no impiden diseñar y probar pantallas.

# Gestión de planificación Scrum

## Funciones y permisos

Administración gestiona cuentas y permisos. Coordinación registra la asignación académica y necesidades de espacios de sus carreras; consulta restricciones. Solo jefaturas registran restricciones autorizadas. Planificación construye y corrige borradores; funciones autorizadas aprueban y publican. Docentes consultan y descargan borradores compartidos y horarios oficiales, sin editarlos. La denominación institucional del encargado puede precisarse después.

## Planificación y estimación

Los seis sprints son una propuesta ordenada por dependencias. Su alcance definitivo se acuerda según capacidad y código reutilizable. Una cadencia de dos semanas puede servir como referencia si el equipo la confirma; no se fijan fechas ni se promete completar todas las historias en ese plazo. El conjunto de dispositivos y versiones mínimas Android/iOS se acuerda antes de la salida.

La estimación inicial utiliza puntos relativos de esfuerzo y complejidad, no horas: 2, 3, 5, 8 y 13. Son una propuesta para refinamiento, no velocidad medida ni esfuerzo restante confirmado. H21 requiere desglose técnico adicional antes de comprometerla. La importancia conserva Prioridad por Impacto; las dependencias prevalecen sobre el orden numérico.

El Product Backlog reúne historias y prioridades. Las tablas de Sprint Backlog presentan objetivo y tareas propuestas por historia; responsables y estimaciones de tareas se acuerdan con el equipo. No se inventan asignaciones ni avance real. El tablero usa Pendiente, En curso, En revisión y Terminado.

## Seguimiento y definición de terminado

En Planning se acuerdan capacidad y objetivo; en Daily se revisan avances y bloqueos; en Review se demuestra el incremento y en Retrospectiva se acuerdan mejoras. El refinamiento puede dividir o reordenar historias sin perder sus identificadores y relaciones.

Terminado exige criterios cumplidos, revisión, integración y pruebas pertinentes de permisos, errores y concurrencia. Verificar flujos principales en Android e iOS del conjunto objetivo y accesibilidad con lector de pantalla. Los cambios de datos compartidos requieren migración compatible y autorización comprobada en servidor y Supabase. Las credenciales privadas permanecen en servidor. Se conserva registro técnico de operaciones sensibles, sin pantalla de auditoría inicial. No publicar una propuesta incompleta o inválida.

Antes de cada sprint se contrasta el código con estos criterios y se estima solo lo pendiente. El diagnóstico local de huecos ya existe parcialmente, pero H15 no se considera cerrado: aún debe aplicarse por cuadrícula y a todo el flujo. Cédula o INSS queda pendiente antes de imponer obligatoriedad o unicidad. Las versiones mínimas de SO y el canal de distribución también quedan pendientes.

# Relación con la planificación anterior

Se conservan los identificadores de historias necesarias y se explican fusiones y exclusiones. Depurar el backlog no borra código ni datos existentes. Los casos específicos permanecen como criterios de las historias de horarios, sin crear módulos que administren procesos de otras áreas.

| Origen | Historias actuales | Cambio de alcance |
| --- | --- | --- |
| H01 H02 H04 | H01 | Acceso, recuperación y cierre como un solo flujo. |
| H16 H21 H22 | H16 H21 | Corrección y generación integran la revisión de propuestas. |
| H25 | Fuera de entrega inicial | La consulta sin conexión queda fuera del alcance inicial; decidirla en una etapa posterior. |
| H26 | Fuera de entrega inicial | Sin pantalla de auditoría; conservar el registro técnico de operaciones sensibles. |
| H27–H37 | Pendiente de confirmar | El origen menciona 26 historias y lista H27–H37 como retiradas; confirmar conteo y relación antes de declararlas retiradas. |

Se retiran criterios descartados: disponibilidad obligatoria sin restricciones comunicadas, comentarios docentes en la app, escenarios alternativos obligatorios, uso universal de 80 minutos y prohibición de consultar todo borrador. Se mantienen acceso, datos, generación, corrección, publicación, descarga e instalación móvil. La app no administra mentorías, equipos de graduación, planificación curricular ni subdivisiones físicas de espacios.

## Ruta propuesta de entregas

Sprint 1 · Acceso y configuración: iniciar sesión con seguridad y preparar permisos y períodos en la app móvil.

Sprint 2 · Datos necesarios para los horarios: registrar carreras, asignaturas, grupos, tiempos y espacios desde el móvil.

Sprint 3 · Asignación y restricciones: recibir programación académica y restricciones autorizadas, incluida importación desde el dispositivo.

Sprint 4 · Construcción y corrección del borrador: validar y editar horarios con controles táctiles, preservando clases correctas.

Sprint 5 · Generación y revisión: solicitar generación segura, reorganizar propuestas y revisarlas antes de publicar.

Sprint 6 · Publicación y distribución móvil: publicar horarios oficiales y preparar distribución firmada de la app para los sistemas acordados.

# Historia H01

| H01 - Acceso y sesión en la app móvil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Usuario registrado |  |  |
| QUIERO: | Iniciar sesión, recuperar acceso y cerrar sesión desde la app móvil. |  |  |
| PARA: | Consultar o gestionar horarios conforme a mis permisos. |  |  |
| Validación | CA1. Con credenciales válidas y perfil activo se abre la pantalla autorizada; los mensajes no revelan si existe una cuenta. CA2. El enlace de recuperación devuelve al flujo de la app en Android e iOS y se rechaza si venció o ya se usó. CA3. Cerrar sesión termina la sesión y elimina datos privados locales; volver atrás no permite entrar a pantallas protegidas. CA4. Supabase y el servidor verifican permisos; la app no incluye claves privadas ni crea otra identidad. | Impacto | 30 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 5 puntos |

Sprint propuesto: 1. Importancia: 150. Origen: H01 H02 H04.

Dependencias: configuración externa de Supabase y enlaces de retorno Android/iOS; no depende de otra historia.

# Historia H03

| H03 - Gestión de cuentas y permisos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Administrador del sistema |  |  |
| QUIERO: | Asignar funciones y carreras autorizadas a cada cuenta desde la app. |  |  |
| PARA: | Separar responsabilidades institucionales en todos los dispositivos. |  |  |
| Validación | CA1. Validar nombre, correo y función; rechazar correo duplicado. La obligatoriedad y unicidad de cédula o INSS queda pendiente. CA2. Coordinación registra asignaciones y necesidades de espacio de sus carreras y consulta restricciones; solo jefaturas registran restricciones. CA3. Administración gestiona cuentas; docentes consultan y descargan horarios compartidos sin editar. CA4. Servidor y Supabase protegen cada operación, conservan historial y el último administrador activo; no guardar contraseñas legibles. CA5. La app presenta funciones y permisos coherentes con la cuenta compartida en Android e iOS. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 1. Importancia: 140. Origen: H03.

Dependencias: H01

# Historia H05

| H05 - Configuración de períodos académicos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Administrador autorizado |  |  |
| QUIERO: | Crear y consultar períodos académicos desde el móvil. |  |  |
| PARA: | Planificar una semana que se repite durante el semestre. |  |  |
| Validación | CA1. Registrar nombre, año y fechas válidas con mensajes por campo; mantener un período predeterminado activo. CA2. El horario semanal se repite durante el semestre; cada semestre nuevo tiene programación propia. CA3. Conservar versiones anteriores y controlar permisos y activaciones simultáneas. CA4. Formularios y listas funcionan en pantallas pequeñas y anuncian errores al lector de pantalla. | Impacto | 24 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 3 puntos |

Sprint propuesto: 1. Importancia: 96. Origen: H05.

Dependencias: H03

# Historia H06

| H06 - Gestión de carreras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Registrar y consultar carreras desde la app móvil. |  |  |
| PARA: | Organizar la oferta académica y el alcance de cada coordinador. |  |  |
| Validación | CA1. Cada carrera tiene nombre obligatorio y único; buscarla y editarla en una lista legible en móvil. CA2. Vincular coordinadores solo con las carreras que gestionan. CA3. No borrar físicamente carreras con historial; conservar referencias. CA4. Formularios, filtros y mensajes son accesibles y utilizables con interacción táctil. | Impacto | 22 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 3 puntos |

Sprint propuesto: 2. Importancia: 88. Origen: H06.

Dependencias: H03

# Historia H07

| H07 - Asignaturas para la programación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Coordinador de carrera |  |  |
| QUIERO: | Consultar y mantener asignaturas desde un flujo móvil. |  |  |
| PARA: | Relacionar correctamente cada clase con su grupo. |  |  |
| Validación | CA1. Registrar o reutilizar código, nombre, carrera y año según la oferta suministrada. CA2. Buscar y filtrar por carrera dentro del alcance autorizado; conservar referencias históricas. CA3. No convertir horas contractuales del Excel en duración de clases. CA4. La oferta llega definida; no gestionar diseño curricular ni evaluación de estudiantes. | Impacto | 25 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 3 puntos |

Sprint propuesto: 2. Importancia: 100. Origen: H07.

Dependencias: H06

# Historia H08

| H08 - Espacios disponibles para los horarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Importar y consultar el inventario de espacios desde el dispositivo. |  |  |
| PARA: | Ubicar las clases en espacios adecuados. |  |  |
| Validación | CA1. Seleccionar el archivo oficial desde el dispositivo; validar sede, pabellón, identificación, capacidad, tipo y recursos y mostrar vista previa. CA2. Corregir errores antes de confirmar; no guardar cambios parciales ni duplicar registros. CA3. Consultar espacios habilitados sin borrar referencias de horarios. CA4. Las características vienen del inventario oficial; no administrar obras ni equipamiento. Señalar faltantes antes de generar. | Impacto | 26 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 2. Importancia: 104. Origen: H08.

Dependencias: H05

# Historia H09

| H09 - Gestión de grupos académicos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Coordinador de carrera |  |  |
| QUIERO: | Registrar grupos por carrera, año, turno y período en el móvil. |  |  |
| PARA: | Relacionar la programación con estudiantes y sedes. |  |  |
| Validación | CA1. Registrar código, carrera, año, período, modalidad, turno, sede y cantidad; no asumir código único entre carreras. CA2. Vincular asignaturas válidas; no gestionar matrícula individual ni calificaciones. CA3. Incluir los seis horarios actuales salvo Boaco o UNICAM, que siguen manuales. CA4. Preparar formularios sin inventario definitivo; exigir capacidad y sede antes de generar. Validar en pantallas pequeñas. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 5 puntos |

Sprint propuesto: 2. Importancia: 140. Origen: H09.

Dependencias: H05, H06

# Historia H10

| H10 - Configuración de cuadrículas, bloques y recesos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Configurar tiempos por turno y modalidad con controles móviles accesibles. |  |  |
| PARA: | Respetar horarios institucionales y excepciones. |  |  |
| Validación | CA1. Identificar cuadrícula por período, modalidad y turno; validar inicio, fin y superposiciones. CA2. Matutino y vespertino usan unidad de 45 minutos y sesiones de 90; encuentros 60. Nocturno conserva su cuadrícula sin receso; no imponer 80 minutos. CA3. Viernes corresponde a encuentros; permitir cuadrículas autorizadas para salud. CA4. Aplicar recesos y excluirlos de clases y huecos. CA5. Cambiar tiempos usados identifica clases afectadas y exige revalidar; no depender de arrastrar bloques. | Impacto | 27 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 2. Importancia: 135. Origen: H10.

Dependencias: H05

# Historia H11

| H11 - Restricciones comunicadas por jefaturas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Jefe de departamento |  |  |
| QUIERO: | Registrar restricciones académicas autorizadas desde el móvil. |  |  |
| PARA: | Que el horario respete los límites solicitados. |  |  |
| Validación | CA1. Solo jefaturas registran o modifican restricciones; coordinación consulta. Conservar período, afectado, condición y responsable. CA2. Sin restricción comunicada, no bloquear ni exigir disponibilidad pendiente; respetar cruces y otras reglas. CA3. Incluir solicitudes autorizadas de clases juntas o distribuciones particulares, sin crear un sistema de trámites. CA4. Validar intervalos y clases afectadas con controles accesibles; no inventar privilegios por contrato. | Impacto | 27 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 3. Importancia: 135. Origen: H11.

Dependencias: H03, H10

# Historia H12

| H12 - Asignación académica para los horarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Coordinador de carrera |  |  |
| QUIERO: | Registrar docentes y necesidades de ubicación desde la app. |  |  |
| PARA: | Entregar la programación que debe distribuirse. |  |  |
| Validación | CA1. Relacionar período, grupo, asignatura y todos los docentes de la asignación oficial; limitar cambios a carreras autorizadas. CA2. Aplicar dos sesiones de 90 minutos en matutino/vespertino y 60 en encuentros; recibir excepciones sin deducir carga contractual. CA3. Registrar aula especializada o equipamiento; admitir teoría y práctica con docentes distintos si así llega. CA4. Todos los docentes de una clase quedan ocupados en ese intervalo. Mentorías y equipos se organizan fuera de la app. CA5. Mostrar faltantes y permitir revisar la asignación en pantallas pequeñas. | Impacto | 29 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 3. Importancia: 145. Origen: H12.

Dependencias: H07, H09, H10, H08

# Historia H13

| H13 - Importación de la asignación académica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Coordinador de carrera |  |  |
| QUIERO: | Seleccionar e importar el archivo oficial desde mi dispositivo. |  |  |
| PARA: | Evitar transcribir una asignación ya preparada. |  |  |
| Validación | CA1. Seleccionar archivo desde el dispositivo y mapear columnas a grupos, asignaturas, docentes y necesidades; señalar datos ambiguos o faltantes. CA2. No convertir horas de contrato o pago del Excel en sesiones semanales. CA3. Mostrar errores por hoja, fila y campo en vista previa; confirmar sin duplicados ni cambios parciales. CA4. No organiza mentorías o subdivisiones, crea cuentas activas ni publica horarios. | Impacto | 30 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 3. Importancia: 150. Origen: H13.

Dependencias: H12

# Historia H14

| H14 - Reglas para construir los horarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Aplicar reglas institucionales coherentes desde la app. |  |  |
| PARA: | Evitar que los ajustes contradigan la organización académica. |  |  |
| Validación | CA1. Usar cuadrículas por turno, recesos, carga y restricciones; no imponer duración única. CA2. Cruces, capacidad, recursos, restricciones y ausencia de huecos son obligatorios; preferencias no los anulan. CA3. El bloque sabatino libre para traslado CUR/instituto aplica solo si los datos sitúan clases en ambas sedes; no extenderlo al domingo. CA4. Registrar versión de reglas y revalidar propuestas afectadas al cambiarla. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 5 puntos |

Sprint propuesto: 3. Importancia: 140. Origen: H14.

Dependencias: H10, H11

# Historia H15

| H15 - Detección de conflictos del horario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Consultar incompatibilidades de una propuesta en el móvil. |  |  |
| PARA: | Corregirla antes de aprobar o publicar. |  |  |
| Validación | CA1. Detectar cruces de grupo, espacio y todos los docentes indicados, incluso entre carreras y turnos. CA2. Validar capacidad, equipamiento, restricciones, sesiones juntas y traslados; respetar incompatibilidades del inventario. CA3. Detectar huecos internos descontando recesos; empezar después o terminar antes no cuenta como hueco. CA4. No mezclar borradores. Mostrar causas, clases y recursos afectados en lista accesible, no solo por color. CA5. Validar guardados y publicación en servidor y Supabase con concurrencia; una propuesta inválida queda pendiente. | Impacto | 30 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 4. Importancia: 150. Origen: H15.

Dependencias: H17, H12, H14

# Historia H16

| H16 - Edición móvil y conservación de clases correctas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Corregir el borrador y conservar clases correctas desde mi teléfono. |  |  |
| PARA: | Reorganizar solo lo necesario. |  |  |
| Validación | CA1. Editar ubicación con selectores táctiles accesibles; validar antes de guardar y no modificar lo publicado. CA2. Marcar una clase fijada para conservar su ubicación; fijar no aprueba la semana. CA3. Antes de mover una clase fijada, mostrar el cambio y pedir autorización; rechazar conserva la clase y aceptar no anula restricciones. CA4. Revalidar movimientos y cambios concurrentes; registrar responsable y decisión. CA5. Ofrecer lista o cuadrícula y mostrar carga pendiente; no depender de arrastrar ni solo del teclado. | Impacto | 29 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 4. Importancia: 145. Origen: H16 H22.

Dependencias: H15, H17

# Historia H17

| H17 - Borradores sucesivos del horario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Conservar borradores y correcciones sucesivas desde la app móvil. |  |  |
| PARA: | Revisar sin perder trabajo anterior. |  |  |
| Validación | CA1. Identificar versión, período, alcance, autor y estado; distinguir privado, compartido, aprobado y publicado. CA2. Crear siguiente borrador desde el anterior manteniendo clases fijadas; no exigir escenarios A y B. CA3. Trabajar por turno comprobando recursos compartidos con los demás horarios. CA4. Editar un aprobado crea borrador nuevo para revisión; la publicación vigente permanece íntegra. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 4. Importancia: 140. Origen: H17.

Dependencias: H05, H12

# Historia H18

| H18 - Revisión y aprobación del horario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable autorizado de aprobación |  |  |
| QUIERO: | Compartir un borrador y aprobar semanas correctas desde la app. |  |  |
| PARA: | Obtener una versión final revisada. |  |  |
| Validación | CA1. Compartir explícitamente para consulta y descarga; mantener privados los demás y distinguir el horario oficial. CA2. Observaciones se reciben por jefaturas fuera de la app, sin comentarios ni mensajería interna. CA3. Aprobar la semana completa solo con carga y reglas satisfechas; fijar una clase no aprueba la semana. CA4. Registrar responsable, decisión y versión; cambios posteriores requieren revisión. Aprobar no publica. | Impacto | 29 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 5. Importancia: 145. Origen: H18.

Dependencias: H17, H15, H16

# Historia H19

| H19 - Publicación del horario institucional |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable autorizado de publicación |  |  |
| QUIERO: | Publicar desde la app la versión final aprobada. |  |  |
| PARA: | Ofrecer un horario oficial coherente a usuarios autorizados. |  |  |
| Validación | CA1. Exigir cobertura completa, aprobaciones y validación vigente antes de publicar. CA2. Activar atómicamente la versión del período; consolidar el alcance completo sin perder lo aprobado. CA3. Distinguir horario oficial y borrador compartido; docentes no acceden a privados. CA4. Ante fallo conservar la publicación anterior y verificar lectura móvil y permisos de Supabase. | Impacto | 30 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 puntos |

Sprint propuesto: 6. Importancia: 150. Origen: H19.

Dependencias: H18

# Historia H20

| H20 - Consulta móvil de borradores compartidos y horarios finales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Docente o usuario autorizado |  |  |
| QUIERO: | Consultar en mi dispositivo los horarios a los que tengo acceso. |  |  |
| PARA: | Revisarlos y comunicar observaciones por la vía institucional. |  |  |
| Validación | CA1. Consultar borradores compartidos mediante H18 y horarios oficiales autorizados; nunca exponer borradores privados. CA2. Mostrar estado, versión, período, grupo, asignatura, docentes, día, horas y espacios en vista móvil legible. CA3. Filtrar por grupo, carrera, docente y turno; cambiar entre lista diaria y semanal con controles accesibles. CA4. Mostrar carga, estado sin conexión, vacíos y errores con reintento; no ofrecer consulta offline, comentarios ni edición. La consulta está disponible sin exportar el PDF. | Impacto | 28 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 5 puntos |

Sprint propuesto: 5. Importancia: 140. Origen: H20.

Dependencias: H18

# Historia H21

| H21 - Generación y reorganización de horarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Responsable de planificación |  |  |
| QUIERO: | Solicitar generación y reorganización desde la app móvil. |  |  |
| PARA: | Reducir colocación manual respetando las decisiones académicas. |  |  |
| Validación | CA1. Comprobar asignación, espacios, cantidades y reglas; mostrar faltantes sin exigir restricciones no comunicadas. Excluir UNICAM. CA2. Ejecutar en servicio confiable del servidor para período y alcance seleccionados; no incluir claves privilegiadas en la app. CA3. Mostrar procesamiento y retorno al resultado; conservar fijadas y solicitar autorización H16 antes de moverlas. CA4. Validar cobertura y conflictos; ante inviabilidad, timeout o datos cambiantes, conservar borrador e informar sin inventar causas. CA5. Registrar datos y reglas; no aplicar resultados obsoletos ni aprobar o publicar automáticamente. | Impacto | 30 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 13 puntos |

Sprint propuesto: 5. Importancia: 150. Origen: H21 H22.

Dependencias: H13, H14, H15, H16, H17

# Historia H23

| H23 - Exportación y compartir horarios en PDF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Docente o usuario autorizado |  |  |
| QUIERO: | Guardar o compartir PDF de borradores compartidos y horarios oficiales. |  |  |
| PARA: | Revisar y distribuir una copia identificable. |  |  |
| Validación | CA1. Exportar solo versiones y grupos autorizados; excluir borradores privados. CA2. Identificar institución, período, versión, fecha y estado BORRADOR u OFICIAL, con asignaturas, docentes, grupos, horas y espacios. CA3. Mantener tablas legibles, encabezados repetidos y versión consistente. CA4. Usar flujo nativo de guardar o compartir; informar si no hay datos. Incluir mentores solo si figuran en fuente oficial, sin gestionar su asignación. | Impacto | 26 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 5 puntos |

Sprint propuesto: 6. Importancia: 104. Origen: H23.

Dependencias: H20, H19

# Historia H24

| H24 - Distribución y actualización de la app móvil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMO: | Usuario autorizado |  |  |
| QUIERO: | Instalar y actualizar la app móvil en Android o iOS. |  |  |
| PARA: | Acceder a AcaPlan desde un dispositivo compatible. |  |  |
| Validación | CA1. Preparar versiones firmadas Android/iOS para el rango de sistemas que se confirme antes del lanzamiento. CA2. Entregar por canal acordado (prueba interna o tienda); canal y políticas quedan pendientes de definir. CA3. Informar actualizaciones y no descartar formularios pendientes sin confirmación. CA4. Verificar instalación, acceso, enlaces de recuperación, permisos y estados sin conexión en dispositivos objetivo. | Impacto | 25 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 5 puntos |

Sprint propuesto: 6. Importancia: 100. Origen: H24.

Dependencias: H20

# Product Backlog priorizado

## Sprint 1 Acceso y configuración

Acceder con seguridad y preparar permisos y períodos.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Estimación inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | Acceso y sesión en la app móvil | 5 | 30 | 150 | 5 puntos |
| H03 | Gestión de cuentas y permisos | 5 | 28 | 140 | 8 puntos |
| H05 | Configuración de períodos académicos | 4 | 24 | 96 | 3 puntos |

Total relativo propuesto: 16 puntos. El equipo debe contrastarlo con su capacidad; no representa horas ni avance registrado.

Orden de trabajo según dependencias: H01, H03, H05.

# Historias previstas por sprint

## Sprint 2 Datos necesarios para los horarios

Disponer de carreras, asignaturas, grupos, tiempos y espacios.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Estimación inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H09 | Gestión de grupos académicos | 5 | 28 | 140 | 5 puntos |
| H10 | Configuración de cuadrículas, bloques y recesos | 5 | 27 | 135 | 8 puntos |
| H08 | Espacios disponibles para los horarios | 4 | 26 | 104 | 8 puntos |
| H07 | Asignaturas para la programación | 4 | 25 | 100 | 3 puntos |
| H06 | Gestión de carreras | 4 | 22 | 88 | 3 puntos |

Total relativo propuesto: 27 puntos. El equipo debe contrastarlo con su capacidad; no representa horas ni avance registrado.

Orden de trabajo según dependencias: H06, H07, H09, H10, H08.

# Historias previstas por sprint

## Sprint 3 Asignación y restricciones

Recibir la programación académica y restricciones autorizadas.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Estimación inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H13 | Importación de la asignación académica | 5 | 30 | 150 | 8 puntos |
| H12 | Asignación académica para los horarios | 5 | 29 | 145 | 8 puntos |
| H14 | Reglas para construir los horarios | 5 | 28 | 140 | 5 puntos |
| H11 | Restricciones comunicadas por jefaturas | 5 | 27 | 135 | 8 puntos |

Total relativo propuesto: 29 puntos. El equipo debe contrastarlo con su capacidad; no representa horas ni avance registrado.

Orden de trabajo según dependencias: H12, H13, H11, H14.

# Historias previstas por sprint

## Sprint 4 Construcción y corrección del borrador

Validar y corregir manualmente conservando clases correctas.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Estimación inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H15 | Detección de conflictos del horario | 5 | 30 | 150 | 8 puntos |
| H16 | Edición móvil y conservación de clases correctas | 5 | 29 | 145 | 8 puntos |
| H17 | Borradores sucesivos del horario | 5 | 28 | 140 | 8 puntos |

Total relativo propuesto: 24 puntos. El equipo debe contrastarlo con su capacidad; no representa horas ni avance registrado.

Orden de trabajo según dependencias: H17, H15, H16.

# Historias previstas por sprint

## Sprint 5 Generación y revisión

Generar, reorganizar y revisar propuestas antes de publicar.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Estimación inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H21 | Generación y reorganización de horarios | 5 | 30 | 150 | 13 puntos |
| H18 | Revisión y aprobación del horario | 5 | 29 | 145 | 8 puntos |
| H20 | Consulta móvil de borradores compartidos y horarios finales | 5 | 28 | 140 | 5 puntos |

Total relativo propuesto: 26 puntos. El equipo debe contrastarlo con su capacidad; no representa horas ni avance registrado.

Orden de trabajo según dependencias: H21, H18, H20.

# Historias previstas por sprint

## Sprint 6 Publicación y distribución móvil

Publicar la versión aprobada y preparar la distribución firmada de la app móvil.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Estimación inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H19 | Publicación del horario institucional | 5 | 30 | 150 | 8 puntos |
| H23 | Exportación y compartir horarios en PDF | 4 | 26 | 104 | 5 puntos |
| H24 | Distribución y actualización de la app móvil | 4 | 25 | 100 | 5 puntos |

Total relativo propuesto: 18 puntos. El equipo debe contrastarlo con su capacidad; no representa horas ni avance registrado.

Orden de trabajo según dependencias: H19, H23, H24.

# Sprint Backlog 1

## Acceso y configuración móvil

Objetivo: iniciar sesión con seguridad y preparar permisos y períodos desde Android e iOS.

Resultado esperado: criterios demostrables en la app móvil, con revisión de accesibilidad, permisos y estados de red. Las tareas propuestas se ajustan en Sprint Planning.

| ID | Historia y tareas previstas | Puntos de historia |
| --- | --- | --- |
| H01 | Acceso y sesión móvil H01.T1. Integrar acceso y perfil con cuentas existentes. H01.T2. Configurar enlaces de retorno Android/iOS y cierre seguro. H01.T3. Probar sesión, enlaces y rutas protegidas en dispositivos objetivo. | 5 |
| H03 | Cuentas y permisos H03.T1. Adaptar roles y alcance por carrera sin romper perfiles compartidos. H03.T2. Aplicar controles del servidor y Supabase; probarlos desde la app móvil. | 8 |
| H05 | Períodos académicos H05.T1. Adaptar formulario móvil y consultas. H05.T2. Garantizar activación única e historial. H05.T3. Probar fechas, permisos y concurrencia. | 3 |

Responsables y estimaciones se acuerdan en Sprint Planning. Conservar evidencia por historia; una tarea técnica por sí sola no completa la historia.

# Sprint Backlog 2

## Datos necesarios para los horarios

Objetivo: disponer de carreras, asignaturas, grupos, tiempos y espacios desde flujos móviles claros.

Resultado esperado: criterios demostrables en pantallas pequeñas, con validación y accesibilidad. Las tareas propuestas se ajustan en Sprint Planning.

| ID | Historia y tareas previstas | Puntos de historia |
| --- | --- | --- |
| H06 | Carreras H06.T1. Construir lista, búsqueda y formulario móvil de carreras. H06.T2. Probar duplicados, permisos, alcance y referencias. | 3 |
| H07 | Asignaturas H07.T1. Revisar catálogo y oferta recibida. H07.T2. Adaptar consultas y edición móvil autorizada. H07.T3. Probar duplicados, referencias y horas contractuales. | 3 |
| H09 | Grupos académicos H09.T1. Adaptar formulario móvil con modalidad, turno, sede y carrera. H09.T2. Validar códigos y cantidades; excluir UNICAM de generación. | 5 |
| H10 | Cuadrículas, bloques y recesos H10.T1. Sustituir supuesto de 80 minutos por reglas por turno. H10.T2. Crear controles táctiles accesibles para tiempos y recesos. H10.T3. Probar 45/90/60 minutos, nocturno y casos de salud. | 8 |
| H08 | Inventario de espacios H08.T1. Adaptar catálogo móvil a datos oficiales. H08.T2. Integrar selector de archivos, vista previa y control de duplicados. H08.T3. Probar referencias, espacios inactivos y faltantes. | 8 |

Responsables y estimaciones de tareas: se acuerdan en Sprint Planning. Conservar pruebas y evidencia por historia; una tarea técnica por sí sola no completa la historia.

# Sprint Backlog 3

## Asignación y restricciones

Objetivo: registrar programación y restricciones autorizadas, incluida la importación desde el dispositivo.

Resultado esperado: flujos demostrables en Android e iOS, con permisos por rol y estados de carga/error. Las tareas propuestas se ajustan en Sprint Planning.

| ID | Historia y tareas previstas | Puntos de historia |
| --- | --- | --- |
| H12 | Asignación académica H12.T1. Adaptar captura móvil de asignación y necesidades. H12.T2. Aplicar valores y excepciones autorizadas. H12.T3. Probar varios docentes, permisos y faltantes. | 8 |
| H13 | Importación de asignación H13.T1. Adaptar mapeo al archivo suministrado. H13.T2. Integrar selector de archivos, validación y vista previa móvil. H13.T3. Probar confirmación atómica y reimportación. | 8 |
| H11 | Restricciones de jefaturas H11.T1. Adaptar disponibilidad al modelo de restricciones comunicadas. H11.T2. Limitar edición a jefaturas e incluir agrupaciones autorizadas. H11.T3. Probar restricciones ausentes y cambios que afectan horarios. | 8 |
| H14 | Reglas de horarios H14.T1. Consolidar reglas y parámetros por cuadrícula. H14.T2. Registrar versión de reglas por propuesta. H14.T3. Probar prioridad de restricciones y revalidación. | 5 |

Responsables y estimaciones de tareas: se acuerdan en Sprint Planning. Conservar pruebas y evidencia por historia; una tarea técnica por sí sola no completa la historia.

# Sprint Backlog 4

## Construcción y corrección del borrador

Objetivo: validar y editar el borrador con controles táctiles accesibles, conservando clases correctas.

Resultado esperado: edición demostrable en móvil con controles accesibles, sin depender de arrastrar elementos. Las tareas propuestas se ajustan en Sprint Planning.

| ID | Historia y tareas previstas | Puntos de historia |
| --- | --- | --- |
| H17 | Versiones de borradores H17.T1. Adaptar modelo de versiones y alcance. H17.T2. Crear borrador siguiente conservando clases fijadas. H17.T3. Probar aislamiento e historial desde varios dispositivos. | 8 |
| H15 | Detección de conflictos H15.T1. Adaptar validador a reglas acordadas. H15.T2. Presentar causas y clases afectadas en listas accesibles. H15.T3. Probar cruces, recesos, huecos y concurrencia. | 8 |
| H16 | Edición móvil H16.T1. Construir edición semanal con selectores accesibles y clases fijadas. H16.T2. Integrar autorización antes de mover. H16.T3. Probar reglas, preservación y accesibilidad táctil. | 8 |

Responsables y estimaciones de tareas: se acuerdan en Sprint Planning. Conservar pruebas y evidencia por historia; una tarea técnica por sí sola no completa la historia.

# Sprint Backlog 5

## Generación y revisión

Objetivo: generar en servidor, reorganizar y revisar propuestas desde la app móvil antes de publicar.

Resultado esperado: generación segura y consulta móvil del borrador compartido, con estados de espera, error y reintento. Las tareas propuestas se ajustan en Sprint Planning.

| ID | Historia y tareas previstas | Puntos de historia |
| --- | --- | --- |
| H21 | Generación y reorganización H21.T1. Preparar solicitud al servicio confiable y mostrar faltantes. H21.T2. Generar y reorganizar conservando clases fijadas. H21.T3. Integrar validación y autorización H16. H21.T4. Probar inviabilidad, timeout y cambios de datos. | 13 |
| H18 | Revisión y aprobación H18.T1. Implementar compartir borrador y registrar decisión. H18.T2. Validar semana completa antes de aprobar. H18.T3. Probar permisos y separación de aprobación/publicación. | 8 |
| H20 | Consulta móvil H20.T1. Crear consulta filtrada de horarios compartidos y oficiales. H20.T2. Mostrar estado y vista diaria/semanal. H20.T3. Probar accesibilidad, estados de red y solo lectura para docentes. | 5 |

Responsables y estimaciones de tareas: se acuerdan en Sprint Planning. Conservar pruebas y evidencia por historia; una tarea técnica por sí sola no completa la historia.

# Sprint Backlog 6

## Publicación y distribución móvil

Objetivo: publicar horarios oficiales y preparar una versión firmada de la app para las plataformas acordadas.

Resultado esperado: publicación íntegra, PDF compartible desde el dispositivo y distribución validada en el canal definido. Las versiones de SO y canal siguen pendientes.

| ID | Historia y tareas previstas | Puntos de historia |
| --- | --- | --- |
| H19 | Publicación institucional H19.T1. Consolidar semanas aprobadas y revalidar publicación atómica. H19.T2. Adaptar consulta compartida a la app móvil. H19.T3. Probar fallos y separación de estados. | 8 |
| H23 | Exportar y compartir PDF H23.T1. Adaptar plantilla para borradores y horarios oficiales. H23.T2. Exportar docentes y mentores que figuren en datos oficiales. H23.T3. Probar permisos, tablas extensas y compartir/guardar en Android/iOS. | 5 |
| H24 | Distribución y actualización móvil H24.T1. Definir SO mínimos, firma y canal de entrega. H24.T2. Preparar paquetes móviles para el canal acordado. H24.T3. Probar instalación, enlaces y actualización sin perder formularios. | 5 |

Responsables y estimaciones se acuerdan en Sprint Planning. Conservar evidencia por historia; una tarea técnica por sí sola no completa la historia.

El cierre recorre asignación, restricciones, generación, fijación, autorización, revisión y publicación. La validación cubre permisos, conflictos entre dispositivos, pérdida de conexión, acceso al PDF y conservación de datos; la consulta offline queda fuera de la primera entrega.